AÇIKLAMALAR

Genel Açıklamalar

İlerleme raporu sunulmadan önce Kurumumuzun internet sayfasının Elektrik Piyasası başlıklı “Lisans İşlemleri” isimli bölümünde yer alan “İlerleme Raporu Formatı”nın incelenmesi gerekmektedir.

İlerleme raporları, üretim tesislerinin kaynaklarına ve durumlarına göre Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında elektronik ortamda hazırlanır. Bu sebeple; ilerleme raporu sunma yükümlülüğü bulunan tüzel kişilerin bildirim yapma konusunda yetkilendirecekleri kişileri, Kurumumuz internet sayfasında yapılan duyuruları dikkate alarak Enerji Piyasası Bildirim Sisteminde tanımlamak üzere Kurumumuz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlerleme raporu sunulması amacıyla Bildirim Sistemi yetkilisi tanımlattırılması amacıyla yapılacak başvuru, Kurumumuza yapılan lisans veya muhatap yetkilisi tanımlanmasına ilişkin başvurudan ayrıca yapılması gereken bir işlem olup Kurumumuzca EPDK Başvuru Sisteminde tanımlanan lisans veya muhatap yetkilileri Enerji Piyasası Bildirim Sisteminde (EBİS) de aynı şekilde tanımlanmamaktadır.

Termin Programı ile İlgili Açıklamalar

Üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan üretim lisansı almış tüzel kişiler, üretim lisanslarına dercedilen tesis tamamlanma tarihi ile uyumlu termin programı sunmakla yükümlüdür. Söz konusu xlsx (excel) formatındaki termin programı örneklerine, Kurumumuz internet sayfasının Elektrik Piyasası başlıklı “Lisans İşlemleri” isimli bölümünde yer alan “İlerleme Raporu Formatı” sekmesi altından ulaşılabilmektedir.

İlk olarak, bu bölümün en üst satırında yer alan tarih bölümleri, tüzel kişilerin lisans alma ve lisanslarına dercedilen tesis tamamlanma tarihlerine uygun olacak şekilde tüzel kişi adına bildirim yapmaya yetkili kişi tarafından revize edilecektir. Projeye ilişkin gerçekleştirilen faaliyetler ise gerçekleştirildiği zaman aralıkları dikkate alınarak ilgili tabloya Kurumumuz internet sayfasında yer alan örnek tablolarda gösterildiği gibi işlenecektir.

Ayrıca, bu bölümde sarı boyalı alanlar aylar bazında planlanan iş sürecini, “b” ve “t” harfleri ise belirtilen işin “Başlangıç” ve “Tamamlanma” dönemlerini belirtmektedir. İlgili bölümde belirtilen işin “Başlangıç ve Tamamlanma” dönemlerinin aynı aya denk gelmesi halinde ilgili kutucuk “b-t” şeklinde doldurulur.

Excel formatında hazırlanan Termin Programının, EBİS üzerinden ilerleme raporu bildirimi yapılırken sisteme Ek dosya şeklinde yüklenmesi gerekmektedir.

Puanlama Tabloları ile İlgili Açıklamalar

İlgili lisans sahibi tüzel kişiler, Kurumumuz Enerji Piyasası Bildirim Sistemine giriş yaparak doğrudan erişebilecekleri tabloyu, ilgili dönemlerde gerçekleştirilen faaliyetler doğrultusunda doldurur. Söz konusu tabloda yer alan işin tamamlandığının belirtilmesi halinde bu iş ile ilgili destekleyici bilgi ve belgeler EBİS’te Ek dosya şeklinde sisteme yüklenir.